嘉兴南站Ⅱ型枢纽建设工程（项目名称）进出站道路工程标段勘察设计招标公告

### 1．招标条件

本招标项目嘉兴南站Ⅱ型枢纽建设工程（项目名称）已由嘉兴市发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以关于嘉兴南站Ⅱ型枢纽建设工程可行性研究报告的批复（嘉发改项〔2025〕39 号）（批文名称及编号）批准建设，项目业主为嘉兴市高铁新城开发建设有限公司，建设资金来自财政资金（资金来源），招标人为嘉兴市高铁新城开发建设有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进出站道路工程的勘察设计进行公开招标，实行资格后审。

### 2．项目概况与招标范围

2.1 项目概况：

2.1.1建设地点：嘉兴市。

2.1.2建设规模：嘉兴南站位于嘉兴市区南侧，是沪昆高铁和规划沪杭高铁等干线铁路交汇的关键枢纽。规划重点范围为百川路-商务大道-G60-南北湖大道围合区域，约195 公顷，统筹研究枫南线与嘉兴南站规划配套设施和交通组织，研究拓展至高铁新城、中心城区和嘉兴市域。

本次招标涉及范围具体如下(具体以集疏运规划调整及嘉兴南站站房综合体暨一体化工程设计最终确定方案为准)：

一期工程包括新建花溪路-樱花路（涉永农范围除外）-站南路高架联络道、高架落客平台、互通立交匝道（涉永农范围除外）、上下匝道等高架道路，以及高架道路下方的地面道路包括商务大道、花溪路、站南路、樱花路（涉永农范围除外）等4条地面道路，其中高架道路总长约2.90km，高架桥梁总面积约54348m2；地面道路总长度约2.42km，含地面桥梁1座。同步建设雨污水管道、照明、道路绿化、信号灯、落客岛雨棚等附属设施。总投资约85841万，建安费约75523万。二期工程高架桥梁长约0.75km，桥梁总面积约9242m2；地面道路（花溪路）总长度约0.07km，总投资约13855万，建安费约10500万。

2.1.3技术标准：该项目高架道路采用部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）中采用三级公路标准，兼顾城市道路功能。地面道路采用城市主、次干路标准。其中，商务大道为城市主干路，樱花路为城市支路，花溪路、站南路均为城市次干路。

2.1.4估算投资：本次招标总投资估算为107146万元。建安费预估约为86023万元。

2.2 招标范围及标段划分：

包括基础资料收集、勘察测量(含水文地质、障碍物勘探)、初步设计、施工图设计、概预算编制、施工招标用图纸、协助竣工图编制、后续服务、相关科研（如需要）、专题报告（包括但不限于环境影响评价、水土保持方案评价、防洪影响评价、交通影响评价、施工安全总体风险评估、地震安全性评价、设计阶段安全风险评估、涉铁相关论证评估等）、报批报建等全部工作。

标段划分：本项目勘察设计招标，设一个勘察设计标段。

2.3 勘察设计服务周期：

（1）接发包人通知后7天内，编制总体勘察设计大纲及外业勘测与地质勘察指导书，并报发包人批准；接发包人通知后1个月内，通过初测、初勘外业验收并提交初测、初勘报告送审稿；

（2）初测、初勘成果评审后1个月内，提交初步设计文件送审稿；

（3）初步设计文件审查后1个月内，通过详勘、定测外业验收并提交详勘、定测报告送审稿；

（4）根据招标人及工程项目进展要求，陆续提交各专题研究报告送审稿；

（5）详勘、定测成果评审后2个月内，提交主体土建工程施工图设计文件送审稿；其余工程的施工图设计文件根据工程项目进展及发包人要求进行提供；

（6）收到设计咨询单位、发包人和上级主管部门审查意见后21天内对专题研究报告、勘察报告、

各设计文件进行修改完善，提交专题研究报告、勘察报告、初步设计文件、施工图设计文件报批稿；

（7）根据发包人项目施工招标工作进度的需要，分批提交开展施工招标工作所需的图纸和工程

量清单、参考资料、施工项目专用技术规范等招标资料；

- 施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收。

2.4 是否属于政府采购工程: □是  ☑否

2.5 是否专门面向中小企业预留:□是  ☑否

2.6 专门面向中小企业预留的实施方式:

□本标段整体面向中小企业；

□本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小企业承担的合同份额需达到   （不低于40%）以上。

### 3．投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备独立法人资格、同时具备（1）工程勘察资质：工程勘察综合类甲级资质或工程勘察（岩土工程、工程测量、水文地质）专业甲级资质；（2）工程设计资质：工程设计综合甲级或同时具备①+②，①工程设计公路行业甲级或工程设计公路行业（公路）专业甲级②市政行业甲级或市政行业（道路工程）专业甲级资质，资格审查条件（业绩最低要求）业绩，并在人员等方面具有相应的勘察设计能力。

☑设计甲级资质的投标人（联合体投标的指联合体牵头人）应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中的公路工程设计资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2 本次招标接受（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体所有成员总数不得超过3家，联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任，联合体牵头人必须是承担本项目公路工程设计任务的联合体成员。联合体各方不得再以自己的名义单独或者参加其他联合体在招标项目中投标；联合体各方所承担的专业工程应与其资质相适应，在资质范围内承担相应的专业工程。

☑3.3 每个投标人最多可对1（具体数量）个标段投标；每个投标人允许中1个标。

□3.3 被     交通运输主管部门评为   信用等级的投标人（联合体投标的指联合体牵头人），最多可对   （具体数量）个标段投标。每个投标人允许中   个标。对投标人信用等级的认定条件为：                 。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标（组成同一联合体参与投标的除外），否则，相关投标均无效。

3.5 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

□3.6 面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，并提供《中小企业声明函》。

3.7其他要求：在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失 信企业名单的投标人（以联合体方式投标的，指联合体所有成员），不得参加投标。

### 4．技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予（给予或不给予）经济补偿。

给予经济补偿的，招标人将按如下标准支付经济补偿费：       /         。

### 5．招标文件的获取

5.1 本项目招标文件和补遗书（补充、答疑、澄清）文件以网上下载方式发放。

5.2 招标文件网上下载时间：2026年3月10日至2026年3月30日。

5.3 潜在投标人可凭本企业账号和密码登录“浙里公共资源交易数字化招标交易系统（嘉兴）（下 称“电子交易平台”）”下载招标文件、图纸和补充文件（答疑、澄清）。

5.4 潜在投标人对招标文件有疑问的，通过交易平台提交。提交疑问截止日为2026 年3月12日 16： 30。招标人将于2026 年3月15日在网上发布补充（答疑、澄清）文件（不影响投标文件编制的为投标截止时间前7天）。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行 为导致投标失败的，责任自负。

### 6．投标文件的递交及相关事宜

☑6.1 招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。

□6.1 招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。

踏勘现场时间：________________，集中地点_________________；

投标预备会时间：________________，地点___________________。

6.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年3月30日14时30分。

6.3 投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至“电子交易平台”。本次招标不需提供纸质投标文件。

6.4 超过投标截止时间未完成上传或未按规定加密的投标文件，“电子交易平台”将不予受理。

### 7．发布公告的媒介

本次招标公告在嘉兴市公共资源交易中心（https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/）及嘉通集团网站上发布。 招 标 文 件 下 载 地 址 ： 浙 里 公 共 资 源 交 易 数 字 化 招 标 交 易 系 统（http://ggzy.jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/ZLTPBidder/memberLogin）。

补 遗 书 ( 如 有 ) 下 载 地 址 ： 浙 里 公 共 资 源 交 易 数 字 化 招 标 交 易 系 统

（http://ggzy.jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/ZLTPBidder/memberLogin）。

### 8．监督部门

监督部门：嘉兴市交通运输局

地    址：嘉兴市常秀街1250号

邮政编码：314000

电    话：0573-83682639

### 9．联系方式

招 标 人：嘉兴市高铁新城开发建设有限公司

地    址：经济技术开发区长水街道钟家港117号

邮政编码：314000

联 系 人：沈先生

电    话：0573-82821773

招标代理机构：浙江博宏工程管理咨询有限公司

地        址：嘉兴市秀洲区东升西路1700号科技京城6楼

邮 政  编 码：314000

项目负责人：徐进

电        话：18057317077

2026年3月10日